PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 7]

| Họ và tên | Nguyễn Tùng Dương | Mã sinh viên | B24DTCN207 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | HN-KS25-CNTT2 | Mã đề | 07 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De07.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý đội xe lạnh | Quản lý nhân viên giao nhận và xe lạnh | US-01 | Là nhân viên tôi muốn xem được phiếu chuyển hành được phân công cho mình để biết mình giao hành đến đâu |
| Vận hành chuyển hàng | Tạo và phân công chuyển hành lạnh | US-02 | là quản lý tôi muốn tạo và phân công chuyển hành lạnh cho nhân viên để vận chuyển đến nơi yêu cầu |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| small | Gộp nhiều quá tiêu chí. hệ thống phân công chuyển hành lạnh ,theo dõi nhiệt qua cảm biến, tự động chấm điểm.. |
| estimable | Làm việc tốt hơn mang cảm tính không đo lường được. không viết được ac |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là nhân viên giao nhận, tôi muốn hệ thống phân công chuyển hành lạnh để việc phân công trở nên nhanh và hiệu quả. |
| US-X2 | Là nhân viên giao nhận, tôi muốn theo dõi nhiệt độ thùng hàng qua cảm biến để biết được tình trạng hành hiện tại. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Won’t | Việt phân công có thể được quản lý làm mà không cần hệ thống |
| US-02 | must | Tình trạng hàng cần được kiểm tra liên tục để đảm bảo hàng không bị vấn đề gì |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Nhân viên giao nhận A đã đăng nhập, phiếu chuyển hàng CH-001 của A được giao nhận | A mở phiếu chuyển hàng CH-001 | Kiểm tra phiếu thành công hiển thị phiếu hợp lệ đến nhân viên và hiển thị thông tin chuyến giao hàng |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | Kiểm tra phiếu hiển thị “không thuộc quyền truy cập” đến cho nhân viên và mời nhập lại Kiểm tra phiếu hiển thị ”Phiếu chuyển hàng đã bị hủy” đến cho nhân viên và mời nhập lại |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ac | dod | ac | dod |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC là chỉ một user story duy nhất phạm vi do product owner quyết định áp dụng vào việc tạo tính năng DOD là do scrum team quyết định áp dụng như một increment để kiểm duyệt lại xem ac đã đạt chưa

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 4 | Đây là một user story mất khá dễ thời gian nó kiểm tra tình trạng hàng cũng như nơi cần giao rồi tìm hàng cần giao phân hàng đến cho nhân viên gửi đi |
| US-02 | 6 | Đây là user story mất thời gian vì nó kiểm tra tình trạng hàng liên tục không chỉ một mà nhiều hàng khác nhau với những thông tin không lồ cập nhật lại nhiều lần đòi hỏi quản lý data check trùng … |

Planning Poker (thẻ 3, 8, 8, 8, 8, 8, 21): đội nên làm gì tiếp theo?

Đội do product owner làm chủ quyết định không nên chọn những thẻ tchung chung thẻ giữa mà hỏi người chọn 3 rồi đến chọn 21 để xem lý do họ chọn rồi hội ý cả nhóm đưa ra lý luận. cuối cùng product owner mới đưa ra quyết định cuối

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (27+29+28)/3 = 28 |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Sprint: 10 x 7 = 70 Sprint 4: 70 – 5 = 65 Sp đội cam kết : 28 x (65/70) = 26 |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1+ b2+ b3 = 3+8+5 = 16 SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Nhân viên giao nhận có thể đăng nhập ứng dụng bằng mã otp, nhận thông báo khí được phân công chuyển hàng và xem chi tiết phiếu chuyển hàng của mình. Đây là những nhiệm vụ must cốt lõi có luồng cùng nhau. |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Làm nút xem chi tiết phiếu chuyển hàng Và hình hiện nội dung chi tiết phiếu | UI/UX | 4 |
| Làm backend code xử lý logic cho ứng dụng | development | 8 |
| Thử lại xem chi tiết nội dung check trùng thử lại nhiều lần | Testing | 4 |
| Tổng giờ công |  | 16 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Ngày 4 lý tưởng là 18 sp còn thực tế là 26 chênh lệch 8 sp so với lý tưởng. kết luận đội đang behind schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Ngày 0 đến 2 team không làm gì vẫn nguyên 29 sp. Ngày 8 đến 10 team mời bắt đầu dồn hết vào 2 ngày cuối làm. Rất rễ rủi ro trượt sprint goal, chậm báo cáo và có thể sai lệch. |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Product owner | stakeholders | developers | Scrum master |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Product owner tiếp nhận yêu cầu của khách hàng đề nghị. Nhưng không làm luôn tại buổi review mà để lại không làm luôn buổi đầu scrum mà để đấy sắp xếp thứ tự yêu tiên nếu quan trọng thì làm luôn còn không thì làm sau theo chuẩn agile.